附件

**仓颉小镇创建国家4A景区整改提升工作任务清单**

| **序号** | **主要任务** | **牵头单位** | **配合单位** | **完成时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.挖掘仓颉传说文化资源，收集整理史料、遗物、遗迹等，增加仓颉小镇文化旅游价值；2.整理仓颉造字和传说故事等地域特色文化资料，做好景区宣传推介工作；3.编排、演出专场剧目及祭祀、朝圣、民俗等文艺节目，每月组织完成不少于1场次的群众性惠民演出活动。 | 县文旅局 | 县文化馆、县博物馆、县剧团，仓颉文旅公司 | 2021年2月底前 |
| 2 | 完成华阳收费站和主要交通干线引导标牌设置，开通县城至仓颉小镇的旅游专线，设立景区及沿线景点相应的站点。 | 县交通局 | 沿线各镇办、县运司 | 2020年12月底前 |
| 编制完成保安镇至溪乐谷旅游道路设计方案并启动建设。 | 2020年12月底前 |
| 完成洛灞路二期建设任务 | 2021年10月底前 |
| 3 | 负责落实20个公益性岗位，用于景区内外环卫保洁、设施管护等日常管理工作。 | 县人社局 | 保安镇、仓颉文旅公司 | 2020年12月底前 |
| 4 | 实时监测景区区域内空气、水及环境质量，并参照有关国家标准，定期形成书面资料。 | 市生态环境局洛南分局 | 　 | 常态化检测 |
| 5 | 完成新建生态停车场的绿化工作， | 县林业局 | 保安镇、仓颉小镇文旅公司 | 2020年12月底前 |
| 完成景区内外景观的补植补绿，洛河保安段、蒿坪河保安镇至溪乐谷段沿线河堤景观的绿化。 | 2020年12月底前 |

| **序号** | **主要任务** | **牵头单位** | **配合单位** | **完成时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.做好景区仓圣文化街农特产店铺的开门营业工作；2.整体策划并培育扶持当地特色手工业、农特产品深加工企业或专业合作社。 | 县农业农村局 | 保安镇、仓颉小镇文旅公司 | 2021年2月底前 |
| 7 | 1.完成洛河保安段、蒿坪河保安镇至溪乐谷段流域治理、河堤修建、河道蓄水、水上栈道、亲水景观等规划设计和建设任务；2.完成洛惠渠纪念馆的规划设计并启动建设。 | 县水利局 | 保安镇、仓颉小镇文旅公司 | 2021年2月底前 |
| 8 | 负责景区建设项目土地的征用和相关土地、规划、许可手续的报批工作，并积极为景区建设争取土地整理及相关项目。 | 县自然资源局 | 保安镇仓颉小镇文旅公司 | 按项目进度时限 |
| 9 | 建成景区标准化卫生室，并做好医药用品和医务人员配备工作。 | 县卫健局 | 仓颉小镇文旅公司 | 2020年12月上旬 |
| 10 | 做好景区招商推介工作，招引房车营地、酒店管理、健康养老等各1家企业进入景区发展。 | 招商服务中心 | 　 | 2021年2月底前 |
| 11 | 1.完成眉底桥—保安镇—溪乐谷段自行车健身道路及自行车驿站的建设管理工作，并在沿线配置群众健身器材；2.每年在景区内组织不少于2场次的群众性体育健身活动。 | 县科教体局 | 县交通局保安镇 | 2021年2月底前 |
| 12 | 配合各施工单位，做好施工范围内杆线迁移及建设工地电力保障，负责做好景区日常的电路巡查和检修，确保景区日常用电安全。 | 县电力局 | 保安镇 | 2020年12月底前 |
| 13 | 做好景区范围内通讯保障工作，确保景区内所有位置均能接收移动、联通、电信通讯信号。 | 电信公司、移动公司、联通公司 | 　 | 2020年12月上旬 |
| 14 | 完成景区无线网全覆盖施工。 | 电信局 | 　 | 2020年11月底前 |
| 15 | 负责在景区游客中心设置邮箱、邮筒；在游客中心内为游客提供信函等基本邮政业务，提供纪念戳、本地纪念封、明信片、纪念邮票等服务。 | 县邮政局 | 仓颉小镇文旅公司 | 2020年12月底前 |

| **序号** | **主要任务** | **牵头单位** | **配合单位** | **完成时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.负责与江宁区对接，编制景区整体设计规划（含神龟负书石、摩崖石刻、墨染黑潭、观天造字亭等重要节点、景观栈道及线路设计）；2.负责唐澍纪念馆的规划和实施。 | 保安镇 | 仓颉小镇文旅公司 | 2020年12月底前 |
| 17 | 负责县城至景区沿线村容镇貌、环境卫生整治、社会治安管理、项目建设用地征地等工作，在辖区内组织做好4A创建宣传工作，为各项工作顺利实施提供环境保障。 | 保安镇，永丰镇、城关街办、四皓街办 | 　 | 2021年2月底前 |
| 18 | 1.完成隶书、楷书、行书、草书馆的布展工作，完善景区餐饮、住宿、娱乐等功能，开发参与度高的旅游项目，提升游客满意度；2.深入挖掘景区核心旅游资源，规划提升灵龟负书、墨染黑潭、仓颉授书处等景观节点，增加景区旅游元素；3.负责按照国家验收标准，建设生态停车场；4.完善游客服务中心功能，建设景区内全景导览图及包含三种以上文字对照的各类标识系统，设置咨询、投诉、导游等服务等窗口；5.按照标准，新建或者改建最少1个3A级旅游厕所；6.加强导游讲解服务，导游员（讲解员）持证上岗；7.健全安全管理制度，完善高峰期游客和特殊情况安全处置预案，在游客中心及主要景点室内配备灭火器等消防设备，加强安全设施的维护管理；8.建立景区官方网站和微信公众号；建立电子商务系统，实现网络预订。9.对标完善景区相关短板指标；10完善景区旅游服务配套，保证景区正常运营。 | 仓颉小镇文旅公司 | 保安镇、各相关部门 | 2021年1月底前 |