- 洛南县地质灾害防治“十四五”规划

（2021-2025年）

| 实施单位 | ： | 洛南县人民政府 |
| --- | --- | --- |
| 提交单位 | ： | 洛南县自然资源局 |
| 编制单位 | ： | 陕西省地质科技中心 |
| 提交日期 | ： | 二〇二〇年十二月 |

- 洛南县地质灾害防治“十四五”规划

（2021-2025年）

规划编制领导小组

组    长：李亚锋

副 组 长：杨  强 谢金山

成    员：胡亚东 刘  佳 陈亚民 孟凡霄

规划编写小组

编写单位： 陕西地质科技中心

组    长： 边小卫

副 组 长： 杨义广

成    员： 郭庆妮 赵瑜 郭恩地 申春宁 王惠霞 段孔哲

技术负责： 杨义广

单位负责： 边小卫

提交单位：洛南县自然资源局

提交日期：二〇二〇年十二月

目   录

前言	11

一、地质灾害现状与面临的形势	12

（一）“十三五”地质灾害防治工作成效	12

（二）地质灾害现状	14

（三）面临的形势	16

二、指导思想、规划原则和规划目标	17

（一）指导思想	17

（二）基本原则	17

（三）规划目标	18

三、地质灾害易发、风险及防治分区	21

（一）地质灾害易发性分区	21

（二）地质灾害防治分区	21

（三）重点防范地段	23

四、地质灾害防治工作部署	23

（一）调查评价	23

（二）监测预警	25

（三）综合治理	27

（四）风险管理	28

（五）能力建设	29

五、经费估算	30

（一） 估算依据	30

（二） 经费估算及构成	31

（三） 经费筹措	31

六、保障措施	32

（一）强化组织领导，落实工作责任	32

（二）强化统筹协调，做好规划衔接	32

（三）加强资金保障，拓宽资金来源	34

（四）加强跟踪评估，严格监督检查	35

（五）运用高新科技，提高防治水平	35

（六）加强宣传培训，提升防灾减灾救灾能力	35

七、附则	36

附表：

附表 1  洛南县地质灾害“十四五”规划经费估算表

附表 2  洛南县地质灾害防治一览表

附表 3  洛南县地质灾害专群结合监测预警点规划一览表

附图：

附图 1  陕西省洛南县地质灾害易发区图 (1:50000)

附图 2  陕西省洛南县地质灾害防治区划图 (1:50000)

# 前  言

为全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记关于防灾减灾工作的重要指示批示精神，坚持“以人民为中心”发展思想，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，本着对人民群众高度负责的态度，扎实做好“十四五”期间洛南县地质灾害防治工作。根据《地质灾害防治条例》《陕西省地质灾害防治条例》《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等法律法规和文件要求，衔接《商洛市地质灾害防治“十四五”规划》《洛南县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合洛南县地质灾害防治工作实际，为促进县域经济社会高质量发展，编制《洛南县地质灾害防治规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）。

《规划》适用范围为洛南县所辖范围内由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的灾害。

《规划》基准年为2020年，规划期为2021-2025年。

《规划》内容包括调查评价、监测预警、综合治理、风险管控和能力建设。

# 一、地质灾害现状与面临的形势

近年来，洛南县县委、县政府高度重视地质灾害防治工作，把防灾减灾救灾工作作为全县国民经济社会发展的重要内容和构建公共安全体系的重要保障。在县委、县政府的坚强领导下，通过各镇办、有关部门和全社会共同努力，圆满完成了《洛南县地质灾害防治“十三五”规划》主要目标任务，地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、能力建设、技术支撑等体系日趋完善。

- （一）“十三五”地质灾害防治工作成效

“十三五”期间，在县委、县政府的坚强领导和相关部门密切配合下，洛南县地质灾害防治工作在调查评价、监测预警、应急演练、宣传培训等方面均取得了显著成效，有力地保护了人民生命财产安全，保障了县域经济社会和谐稳定发展。“十三五”期间，共核销隐患点34处，解除受地质灾害威胁对象86户317人414间房屋。

1.调查评价工作全面推进，基础性工作进一步加强

在1:5万地质灾害详细调查的基础上，安排部署了全县1：5万地质灾害风险调查评价工作，开展地质灾害隐患点勘查工作33处，通过地质灾害风险调查评价，结合年度汛前排查、汛中巡查和汛后核查，全面掌握了全县地质灾害隐患点的基本状况，为地质灾害群测群防、搬迁避让和综合治理提供了基础依据。

2.地质灾害防治管理体系进一步完善

一是落实了防灾工作行政首长负责制。成立了县地质灾害防治工作领导小组，各成员单位严格按照县委、县政府《关于建立地质灾害防治工作共同责任机制的意见》（洛发〔2016〕4号）和年度地质灾害防治方案，做好相应地质灾害防治工作。二是建立完善了地质灾害防灾处置机构。各镇办配备有专职地质灾害防治机构和管理人员，常态化开展宣传培训、避险演练、技术支撑等活动，防灾减灾能力得到大幅提升。三是组建了应急抢险救灾队伍，为突发性地质灾害的应急处置工作提供了坚强有力的组织保障。四是强化地质灾害防治工作检查考核机制，使各项工作任务有计划、有安排、有检查、有考核，防灾责任得到进一步落实。五是建章立制规范防灾处置工作程序，严格执行汛期24小时值守制度、灾险情速报和巡查排查等规章制度，不断完善应急调查、应急会商和技术支撑工作程序，使地质灾害防治工作日趋规范化。

3.地质灾害群测群防体系不断巩固提升

一是完成4处地质灾害专业监测点建设工作。二是织密筑牢地质灾害群测群防网络体系，对新发现的地质灾害隐患进行了调查认定和入库管理，对已进行工程治理或移民搬迁消除安全隐患的灾害点及时予以核销，实现了隐患点动态更新和高效管理。三是每年汛前组织开展地质灾害隐患大排查，对已发现的地质灾害隐患点，发放防灾工作明白卡和避险明白卡，落实监测技术责任和防灾行政责任。

4.地质灾害避灾搬迁和治理工作成效显著

根据“统一规划、整体搬迁、先易后难、分批实施、妥善安置”的避灾搬迁工作原则，精准制定了搬迁避让工作方案，“十三五”期间，全县因地质灾害避险搬迁群众52户191人，群众生命财产安全得到及时有效保障。

积极争取中、省、市、县财政补助资金投入，完成地质灾害隐患点工程治理56处，完成地质灾害危险性评估资质与合同备案49个，地质灾害防御能力得到有效提升。

5.地质灾害气象风险预报预警更加精准

2020年县自然资源局与县气象部门签订了汛期地质灾害气象预报预警系统升级合作协议，在县电视台、广播站等新闻媒体发布地质灾害气象风险预报预警信息，预警信息日趋精准，预警覆盖范围不断加大，为成功预报和避险转移提供了强有力的技术保障。

6.全社会防灾减灾意识大幅提升

每年利用“世界地球日”“世界环境日”“防灾减灾日”等特殊纪念日，扎实开展地质环境保护、地质灾害防治科普知识宣传教育活动。“十三五”期间,组织各镇办集中开展地质灾害防灾减灾知识宣传培训活动共计335场次，突出对《条例》和《办法》的宣传贯彻落实，开展避险演练328场次，累计受教育人群约30万人次，提升了广大干部群众的防灾减灾意识。

- （二）地质灾害现状

截止2020年12月底，全县共有地质灾害隐患点91处，其中滑坡隐患点50处，崩塌隐患点13处，泥石流隐患点21处，地面塌陷7处，共威胁着626户、2801人、3049间房屋的安全，潜在经济损失约19389.2万元（含威胁道路财产损失）。按险情等级划分：中型6处、小型85处；按规模等级划分：巨型1处、大型5处、中型36处、小型49处；按镇办分布：柏峪寺镇4处，保安镇2处，城关街道办10处，高耀镇3处，古城镇2处，景村镇4处，灵口镇11处，洛源镇1处，麻坪镇5处，三要镇3处，石门镇12处，石坡镇9处，四皓街道办7处，寺耳镇7处，巡检镇9处，永丰镇2处。

表1-1  洛南县各镇（街办）地质灾害隐患点统计表

| 乡镇 | 威胁对象 |  |  |  | 地质灾害隐患数量（处） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数（户） | 人数（人） | 房屋（间） | 财产 （万元） | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 | 地面 塌陷 | 合计 |
| 柏峪寺镇 | 5 | 22 | 22 | 162 | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 保安镇 | 9 | 35 | 40 | 210 |  | 2 |  |  | 2 |
| 城关街道办 | 104 | 367 | 608 | 3330 | 1 | 5 |  | 4 | 10 |
| 高耀镇 | 23 | 89 | 109 | 660 |  | 2 | 1 |  | 3 |
| 古城镇 | 31 | 130 | 171 | 870 |  | 2 |  |  | 2 |
| 景村镇 | 30 | 174 | 200 | 870 |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 灵口镇 | 27 | 91 | 147 | 899.2 | 3 | 7 | 1 |  | 11 |
| 洛源镇 | 1 | 1 | 3 | 30 |  |  | 1 |  | 1 |
| 麻坪镇 | 9 | 31 | 42 | 236 | 1 | 3 | 1 |  | 5 |
| 三要镇 | 17 | 79 | 84 | 510 |  | 3 |  |  | 3 |
| 石门镇 | 178 | 626 | 779 | 5310 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 石坡镇 | 48 | 177 | 194 | 1482 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 四皓街道办 | 17 | 65 | 102 | 510 |  | 7 |  |  | 7 |
| 寺耳镇 | 43 | 575 | 214 | 1790 |  | 2 | 5 |  | 7 |
| 巡检镇 | 80 | 320 | 314 | 2400 | 1 | 2 | 6 |  | 9 |
| 永丰镇 | 4 | 19 | 20 | 120 |  | 2 |  |  | 2 |
| 合计 | 626 | 2801 | 3049 | 19389.2 | 13 | 50 | 21 | 7 | 91 |

## （三）面临的形势

1.地质灾害防治新形势要求

立足新发展阶段，地质灾害防治理念已经转变，由注重灾后救助向注重灾前预防转变；从应对单一灾种向综合减灾转变；从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。党的十九届五中全会提出了“提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力”“提升自然灾害防御工程标准”“人民至上、生命至上”等工作理念；县委、县政府也对地质灾害防治工作做出了一系列安排部署，以提前撤离避险为主，确保不发生人员伤亡。以上这些都为地质灾害防治工作指明了方向，提出了新的更高的要求。

2.地质灾害防治形势依然严峻

洛南县地处秦岭东段南麓，地形地貌起伏变化大，地层岩性及地质构造复杂，全县地质灾害具有隐蔽性、突发性和动态变化的特点，防范难度大，加之近年来极端天气频发，山区地质灾害仍将呈突发多发态势。切坡建房、公路建设等人类工程活动加剧地质灾害发育。城镇化发展和自然环境变化对地质灾害防治工作提出新需求。

3.地质灾害防治工作存在薄弱环节

地质灾害调查深度、精度不高，不足以全面掌握现有隐患点动态；气象预报预警体系仍需完善更新，基层专业技术力量薄弱，应急装备和防治经费不足，部分群众防灾避险意识有待提升，地质灾害防治重点主要针对在册群测群防点和人口密集区，达不到地质灾害风险“双控”要求。

# 二、指导思想、规划原则和规划目标

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“以人民为中心”的发展思想，充分依靠地质科技进步和管理创新，严格落实县委、县政府关于地质灾害防治工作的安排部署，进一步健全洛南县地质灾害防治管理体系，全面完善地质灾害调查评价、工程治理、监测预警、风险管控和能力建设等五方面防治体系，最大限度地降低地质灾害造成的损失，突出镇办在地质灾害防治中的主体责任，强化全社会的地质灾害防范意识，科学规划，突出重点，整体推进，全面提高洛南县地质灾害防治水平，为新时代洛南县经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。

## （二）基本原则

1.以人为本，协调发展。坚持“以人民为中心”“人民至上、生命至上”理念，把人民群众生命财产安全放在第一位。统筹好发展与安全的关系，加强地质灾害易发区、地质灾害风险区和重大工程地质灾害风险管控，保障城镇建设、人民群众生产生活、国家重大基础设施运行安全。

2.预防为主，系统防治。坚持以系统观念方法开展地质灾害防治工作，从生态系统整体性和流域性出发，追根溯源、系统防治。利用新技术、新方法、新手段迭代创新地质灾害防治体系，综合运用监测预警、避灾搬迁和工程治理等手段，全面提升防范能力。

3.提升能力，降低风险。加强地质灾害气象预报预警、完善地质灾害群测群防监测网络与专业监测、普适型监测等监测体系；开展地质灾害防治科普宣传和突发地质灾害避险演练，提升群众地质灾害防灾意识和避险能力，实现群专结合，提高地质灾害防治能力。

4.属地管理，部门共管。按照政府负责、部门共管、社会参与的原则，由县镇两级政府负责，承担地质灾害防治主体责任，资源、应急、住建、环保、交通、水利、教育、文旅、气象、林业等部门按行业职责领域分工进行监管，实现“管行业必须管地灾防治”的工作合力。

5.统筹推进，突出重点。以地质灾害综合防治体系建设为契机，统筹推进调查评价、监测预警、综合治理、风险管控和能力建设五大体系，重点提升能力建设、风险评价和专业监测水平。

## （三）规划目标

到2025年，全面完成洛南县地质灾害综合防治体系建设工作任务；全面完成洛南县第一次自然灾害综合风险普查—地质灾害风险普查工作；进一步完善群专结合的监测预警体系；进一步提高干部群众防灾减灾避灾意识；积极探索县级预报预警模式；完成30处地质灾害隐患点的综合治理，核销在册隐患点30%以上。全面提升全县地质灾害防御能力，降低地质灾害风险，地质灾害发生频率和财产损失得到有效管控。

1.开展调查评价，提升地质灾害隐患识别能力。完成县级地质灾害风险普查（1:5万）工作，推进部署3处重点城镇地质灾害风险调查评价（1:1万）工作，为地质灾害风险防范区划定提供科学依据。进一步落实地质灾害隐患点“三查”、灾险情速报、汛期应急值守等工作制度，实现地质灾害隐患点动态管理。加大重要集镇建设工程、重点建设开发区、生态保护区、风景旅游区、自然保护区的地质灾害调查工作。

2.逐步提升“人防+技防”的预警能力。进一步夯实群测群防网络体系，实时更新群测群防动态数据，开展 52 个地质灾害专群结合监测点建设，扩大监测点的覆盖面，提高监测精度，进一步完善我县地质灾害自动化监测网络；强化气象预报预警系统建设，不断提高地质灾害气象预报预警的精细化水平。

3.开展综合治理，降低地质灾害风险等级。全面完成地质灾害综合防治体系建设任务，通过申请中、省、市专项补助资金，开展地质灾害隐患点治理工程15处以上，排危除险23处以上，解除受地质灾害威胁群众280户、1516人。结合洛南县移民搬迁计划，完成38处在册地质灾害隐患点的搬迁避让工作，解除受地质灾害威胁的群众228户、846余人。有效降低地质灾害风险，最大限度保障好人民群众的生命财产安全。

4.探索“双控”地灾防治模式，提升风险管控水平。依据全县地质灾害风险普查成果，科学划定地质灾害风险防范区，编制地质灾害风险区划图和防治区划图；进一步深化地质灾害隐患点排查，加强工程建设监督管控，完善全县地质灾害风险区划图和防治区划图，探索构建地质灾害“隐患点+风险区”双控管理模式，初步形成“一点一区一管控”的工作机制。

5.全面提升基层地质灾害技术支撑能力。加大地质灾害防治知识宣传培训和避险演练力度，加强县、镇两级地质灾害技术支撑队伍和装备建设。建设地质灾害数据采集、传输、处理、分析及信息服务为一体的管理系统，构建县级地质灾害应急指挥平台，全面提升地质灾害防治信息化水平。全面提高风险防御和应急技术支撑的处突能力，全面提升综合防灾减灾救灾的能力。

表2-1 洛南县地质灾害防治“十四五”规划主要指标表

| 序号 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 十四五目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查评价 | 地质灾害风险普查（1:5万） | km2 | 2830 |
| 2 |  | 城镇（乡镇）地质灾害风险调查评价（1:1万） | 个 | 3 |
| 3 | 监测 预警 | 群测群防 | 个 | 160 |
|  |  | 专群结合监测点建设 | 个 | 52 |
| 4 | 工程治理 | 地质灾害隐患点排危除险项目 | 处 | 23 |
| 5 |  | 地质灾害隐患点工程治理项目 | 处 | 15 |
| 6 |  | 地质灾害隐患点避灾搬迁项目 | 处 | 38 |
| 7 | 风险 管控 | 洛南县地质灾害风险区划图和防治区划图 | 张 | 2 |
| 8 | 能力建设 | 驻县技术支撑服务（平战结合单位） | 个 | 1 |
| 9 |  | 基层基本技术装备配置 | 套 | 10 |
| 10 |  | 宣传培训 | 次 | 200 |
| 11 |  | 避险演练 | 次 | 452 |

# 三、地质灾害易发及防治分区

## （一）地质灾害易发性分区

地质灾害高易发区，区内地质环境条件差，地质灾害密集发育，总面积1158.71k㎡，占全县总面积的40.93％，地质灾害点密度达0.09处／k㎡，本区的一个显著特点是地质灾害的发育与地质环境、人类工程活动密切相关。该区涉及的镇办主要有城关街道办、四皓街道办、巡检镇、寺耳镇、保安镇、永丰镇、景村镇、古城镇、三要镇、高耀镇等。

### 2.地质灾害中易发区

地质灾害中易发区，区内地质环境条件差，人类工程活动强度较弱，地质灾害中等发育，面积1007.07km²，占全县总面积35.57%，地质灾害点密度达0.04处/km²。本区地质灾害发育与地形地貌、地层岩性、人类工程活动关系密切。区内涉及的镇办主要有城关街道办、洛源镇、保安镇、麻坪镇、石门镇、石破镇、景村镇、古城镇、三要镇、高耀镇、柏峪寺镇和灵口镇等。

### 3.地质灾害低易发区

地质灾害低易发区分布于县境内大部分中低山地区，面积665.31km2，占全县总面积23.50%，区内人口稀少，人类工程活动程度较弱，植被发育，为地质灾害低易发区。主要分布于麻坪镇、石门镇、石坡镇北部和寺耳镇南部分地区，灵口镇东部地带、古城镇和三要镇南部蟒岭地区。

## （二）地质灾害防治分区

1.重点防治区

根据地质灾害易发区划分结果，重点防治区在高易发区基础上，结合洛南县国民经济发展规划进行划分，包括北部中山区矿区集中地区及中部盆地经济发展地区。该区矿产、农业资源丰富，又是全县政治、经济、文化中心人口相对集中，人类工程活动强烈，滑坡、崩塌、泥石流灾害发育，主要集中在巡检—陈耳、洛源—保安、城关—三要3个区域。

一是位于洛南县北部，涉及石门镇、巡检镇、石坡镇、寺耳镇共3个镇，防治区面积518.2km²，占总面积的18.3%。区内矿产资源丰富，矿产开发活动频繁，人类工程活动强烈，对地质环境破坏严重。地质灾害主要分布在石门河、石坡河、马河、桑坪河、西峪河沿岸及其支沟中和公路沿线，泥石流、滑坡是区内主要灾种。二是位于洛南县南部，东到三要镇、西到保安镇，涉及城关街道办、洛源镇、永丰镇、景村镇、古城镇、三要镇、柏峪寺镇、灵口镇等共13个镇办，防治区面积886.7km2，占总面积的31.3%。区内主要为中低山和山间盆地地貌，经济发达，交通便利，人类工程活动强烈，地质环境条件较差。区内地质灾害发育，主要沿洛河、县河、东（西）沙河沿岸及其支流分布，地质灾害以滑坡、地面塌陷为主。

2.一般防治区

一般防治区以地质灾害中易发区及低易发区为基础，根据当地地质环境条件及行政区划分。该防治区位于洛南县近中部及东南部蟒岭一带，包括洛源、保安、石门、石坡、寺耳、麻坪、灵口、高耀等8个镇，面积1425.3km²，占总面积50.4%。区内居民点相对分散，交通较为便利，以乡村公路为主。现状（堆积层）滑坡、崩塌、泥石流较发育。

## （三）重点防范地段

1.重点防范城镇

根据全县地质灾害隐患点分布及城镇居民受地质灾害威胁程度，洛南县城关街道、巡检镇、灵口镇、石门镇，这四个城镇地质环境脆弱，人口集中，人类工程活动强烈，已有地质灾害隐患点较多，在降雨、人类工程活动等因素影响下，发生滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害可能性大，各地质灾害重点防范城镇要高度重视。

2.重点防范地段

重点防范地段主要为公路、高速交通沿线的 6个地段。榆商高速商州—洛南段、202 省道洛南城关—石门段、307 省道洛南城关—三要段、县级公路洛—灵路、242国道洛南城关-石门段，344国道城关-三要段。交通主管部门应做好重点防范地段地质灾害的防治工作，落实监测人及监测责任人。

四、地质灾害防治工作部署

“十四五”地质灾害防治工作，坚持“生命至上、人民至上”的理念，根据地质灾害防治规划原则和总体目标，结合全县地质灾害发育现状和经济社会发展水平，主要围绕调查评价、监测预警、综合治理、风险管控和能力建设五个方面开展工作。

## （一）调查评价

1.实施地质灾害风险调查评价

实施完成城关街道办、巡检镇和石门镇3个重点城镇1:1万地质灾害风险调查评价工作，为洛南县地质环境发展趋势研判等工作提供基础地质资料。进一步做好洛南县大比例尺地质灾害详细调查和风险评价工作，准确判定突发地质灾害及其隐患点形成的原因，更好地分析其发展趋势并提出有效的防范措施。

2.开展地质灾害风险普查

在地质灾害风险调查评价基础上，开展洛南县1:5万地质灾害风险普查工作，掌握重点隐患情况，查明区域防灾能力和减灾能力，进而有针对性地提升地质灾害风险防御能力。

3.开展地质灾害“三查”工作

按照职责分工开展全县各年度地质灾害“三查”工作，即汛前排查、汛中检查和汛后核查，确保每个隐患点防治工作到位，对新发现的地质灾害隐患点进行调查认定，及时纳入群测群防防治体系。

4.强化地质灾害灾险情应急调查

提升和完善地质灾害“防、抢、撤”预案，做到灾险情发生后，各镇办和自然资源主管部门能立即响应，开展地质灾害应急调查工作，及时有效获取灾害现场的地质环境信息，为灾险情应急处置工作，提供坚强有力的技术保障。

5.开展地质灾害专项勘查

结合地质灾害隐患点实际，选取威胁50人以上且未进行工程治理的13处隐患点进行专项勘查，实施钻探、物探等勘探工作，对灾害体进行多工况稳定状态分析，研判未来发展趋势，提出防治措施建议，为综合治理奠定基础。

| 表4-1 调查评价工作部署 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 实施区域 | 单位 | 数量 | 实施年度 |
| 1:1万城镇（乡镇）地质灾害风险评价 | 城关街道办、 巡检镇、石门镇 | 个 | 3 | 2021-2023年 |
| 地质灾害风险普查 | 全县 | km2 | 2831.09 | 2022年 |
| 地质灾害“三查”和应急调查 | 全县 | 年 | 5 | 2021-2025年 |
| 地质灾害专项勘查 | 威胁50人且为治理在册隐患点 | 个 | 13 | 2021年 |

## （二）监测预警

1.进一步夯实群测群防系统

结合洛南县地质灾害发展趋势，在现有91处地质灾害隐患点的基础上，开展群测群防网络体系动态更新工作，同时对高易发区范围内的隐患点要增加群测群防员数量扩大巡查排查范围，特别要加强对高位隐藏不稳定斜坡的排查；加强在册隐患点的核销管理与新增隐患点的认定工作，实现地质灾害群测群防工作全覆盖。

实行以非汛期定期巡查监测和汛期强化监测相结合，非汛期定期巡查监测一般为半月或每月1次，汛期根据降雨强度加强巡查监测频次。地质灾害隐患点数量处于动态变化，本规划初步拟定160处灾害点进行工作部署（受2020年“8.6”洪涝灾害和2021年“7.22”特大暴雨发生影响，2022年在册灾害点为160处）。

2.加强群专结合监测预警

发挥政府购买服务优势，完善基层地质灾害群测群防网络体系，提高群测群防效能。以综合防治体系建设为抓手，升级洛南县地质灾害监测体系，实现“人防+技防”的体系构建，即构建以专业自动化监测设备为主、群测群防为辅的地质灾害监测预警体系。全县开展群测防群的地质灾害隐患点覆盖率要达到100％，到 2025 年，累计建设专群结合地质灾害监测点 52个。进一步提升县域地质灾害监测能力，实现地质灾害提前预警，提升群测群防工作专业化水平，减少灾害造成的人员伤亡，把地质灾害造成的损失降到最低。

3.强化气象风险预报预警系统建设

洛南县地质灾害发生与降雨密切相关，进一步开发和提升县级地质灾害气象风险预报预警系统迫在眉睫。洛南县自然资源部门要加强与县气象部门的密切协作，进一步开展降雨与地质灾害成因的机理研究，优化地质灾害气象风险预报预警产品的制作与发布流程，从短信、自媒体、广播、电视弹窗等多渠道向社会及时发布地质灾害风险预报预警信息，实现地质灾害气象预报预警精细化管理。

| 表4-2 监测预警建设工作部署 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 单位 | 数量 | 实施年度 |
| 群测群防 | 处 | 91 | 2021年 |
|  | 处 | 160 | 2022年 |
|  | 处 | 160 | 2023年 |
|  | 处 | 160 | 2024年 |
|  | 处 | 160 | 2025年 |
|  | 总计 | 160处 |  |
| 专群结合监测点（普适性监测预警点项目） | 处 | 27 | 2022年 |
|  | 处 | 11 | 2023年 |
|  | 处 | 8 | 2024年 |
|  | 处 | 6 | 2025年 |
|  | 总计 | 52处 |  |
| 气象风险预报预警系统 | 套 | 1 | 2021-2025年 |

## （三）综合治理

1.实施工程治理

高度重视地质灾害隐患治理，按照轻重缓急的原则分期分批组织实施地质灾害隐患治理工作，加快治理工作进度，确保工程质量和生产安全，并落实好治理工程后期管护工作。对难以落实工程治理措施的隐患点，在做好监测预防措施的同时，应落实好搬迁避让措施，使受威胁群众从源头上远离地质灾害威胁。对威胁50人以上、潜在经济损失500万元以上且稳定性差、险情较大的隐患点，优先申报实施综合治理工程，对威胁对象较少采取简易治理措施可消除安全隐患的点位，要落实好排危除险简易工程治理措施。

根据洛南县地质灾害隐患现状、形成条件和防治措施的适用条件，结合移民搬迁规划，在规划期内全县实施工程综合治理15处，其中2021年4处，2022年2处，2023年5处，2024年2处，2025年2处。实施排危除险简易治理23处，其中2021年6处，2022年6处，2023年4处，2024年4处，2025年3处。

| 表4-3 地质灾害治理工程工作部署 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 单位 | 数量 | 实施年度 |
| 综合治理 | 处 | 4 | 2021年 |
|  | 处 | 2 | 2022年 |
|  | 处 | 5 | 2023年 |
|  | 处 | 2 | 2024年 |
|  | 处 | 2 | 2025年 |
|  | 总计 | 15处 |  |
| 排危除险 | 处 | 6 | 2021年 |
|  | 处 | 6 | 2022年 |
|  | 处 | 4 | 2023年 |
|  | 处 | 4 | 2024年 |
|  | 处 | 3 | 2025年 |
|  | 总计 | 23处 |  |
| 类别 | 单位 | 数量 | 实施年度 |
| 搬迁避让 | 处 | 9 | 2021年 |
|  | 处 | 8 | 2022年 |
|  | 处 | 8 | 2023年 |
|  | 处 | 7 | 2024年 |
|  | 处 | 6 | 2025年 |
|  | 总计 | 38 |  |

2.推进搬迁避让

根据洛南县地质灾害隐患现状、形成条件和防治措施的适用条件，结合移民搬迁规划，在规划期内全县拟实施搬迁避让的隐患点38处，其中2021年9处，2022年8处，2023年8处，2024年7处，2025年6处。

## （四）风险管理

一是加强工程建设引发地质灾害监管力度，从源头上加强管控。按照《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》，工程建设活动引发的地质灾害防治工作，应当坚持“谁建设、谁负责”“谁引发、谁治理”的原则，勘查、设计、治理费用纳入工程建设预算。加大辖区内建设工程引发地质灾害的监管，严格执行地质灾害危险性评估制度。开山采石、削坡建房、道路建设应当依法进行地质灾害危险性评估、环境影响评价和安全评价，引发地质灾害的，应由建设单位负责治理。对可能引发地质灾害、不能有效保证安全生产或者造成生态环境破坏的，应当配套建设治理工程或者保护设施，并同主体工程同时设计、同时施工、同时使用。夯实镇（办）主体责任，突出做好现有农村切坡建房地质灾害风险管控，做到“识别到户、责任到户、预警到户、宣传到户、监管到户”的风险管控要求。

二是基于1:5万县（区）、1:1万城镇（乡镇）地质灾害风险调查及风险普查成果，编制我县地质灾害风险区划图和防治区划图，科学划分风险分区和防治分区。积极推进防控方式由“隐患点防控”逐步向“隐患点+风险区双控”转变，探索适合洛南县的双控管理模式，强化极高、高风险区国土空间规划和用途管制。

| 表4-4 地质灾害隐患点和风险区双控工作部署 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 任务 | 单位 | 数量 | 实施年份 |
| 科学划分“两区” | 编制洛南县地质灾害风险区划图 | 张 | 1 | 2023年 |
|  | 编制洛南县地质灾害防治区划图 | 张 | 1 | 2023年 |

## （五）能力建设

1.开展地质灾害防灾避险宣传培训演练

县镇两级要强化地质灾害防治知识宣传培训，对基层从事地质灾害防治工作的管理人员要加强地质灾害防治法律、法规等基础知识和“防、抢、撤”方案等知识的培训；对群测群防员要加强监测基本方法、临灾征兆识别等知识的培训；对地质灾害易发区的广大干部群众，特别是偏远村庄的干部群众，要加强地质灾害防灾意识和防灾基本知识的宣传教育。要将“防灾明白卡”“避险明白卡”发放到防灾责任单位和受威胁群众手中，进一步提升临灾避险能力。

同时要结合工作实际，适时开展地质灾害宣传培训、避险演练等活动，切实提高全社会防灾减灾意识和临灾处置能力。

2.加强地质灾害应急装备建设

进一步加强应急装备建设，县级地质灾害主管部门购置和配备专业级无人机、测距仪等专业应急装备，镇级部分配备无人机等应急设备，构建快速获取灾险情现场地形地貌等信息能力。

3.持续优化防治工作机制

充分发挥技术支撑单位的专业优势，在地质灾害防治领域开展多渠道、多方位调研、探索、合作和支撑工作，提升地质灾害应急技术支撑工作水平，为临灾处置提供科学高效和坚强有力的技术支撑保障，同时要强化防灾各成员单位之间的配合协作，持续优化部门联动工作责任机制，进一步提高防灾处置工作水平。

| 表4-5 地质灾害防灾能力建设工作部署 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作部署 | 类别 | 级别 | 单位 | 数量 | 实施年度 |
| 防灾避险宣传培训演练 | 防灾宣传培训 | 县级 | 次 | 20 | 2021-2025年 |
|  |  | 镇级 | 次 | 180 |  |
|  | 防灾避险演练 | 县级 | 次 | 20 |  |
|  |  | 镇级 | 次 | 432 |  |
| 应急装备配置 | 应急抢险 | 县、镇级 | 套 | 10 | 2021-2025年 |
| 专业技术支撑 | 专业技术支持 | 县级 | 年 | 5 | 2021-2025年 |

# 五、经费估算

## 估算依据

1.《地质调查项目预算标准（2020年试行）》；

2.《陕西省水利水电建筑工程概算定额》（2000年）；

3.《工程勘察收费标准》；

4.《工程设计收费标准》（国家计委、建设部，2002年）。

没有国家预算标准参考的其他项目，主要以市场调查价格和以往实施工作中实际发生费用作为参考依据，不足部分按照相关地质灾害防治项目进行编制。

## 经费估算及构成

根据规划部署工作内容，经过估算，“十四五”期间，全县地质灾害防治共需经费约6250.52万元，其中调查与风险评价经费874.8万元；监测预警经费548.72万元；综合治理费用 4301元；风险管控费60万元；能力建设经费 466 万元。争取中省财政补助 5526.8万元，市级财政 207.4万元，县级财政 516.32 万元。

## 经费筹措

1.将地质灾害防治经费纳入县财政年度预算，逐年稳步增长。

2.多渠道争取专项经费。因自然因素造成的地质灾害，确需治理的，凡属省级及以上管理的项目，县管理部门应积极申报立项，向中、省争取资金。县发改、财政、资源、交通、水利、民政、住建、教育、扶贫等有关部门要根据各自职能，积极向上争取地质灾害治理、搬迁救灾项目和配套经费补助。

3.吸引民间投资。通过政策扶持引导，鼓励受灾搬迁户自力更生，自己筹资建新房，改造危房。

4.新建、改建、扩建建设工程的建设单位承担配套地质灾害防治工程的建设费用；新建、改建、扩建建设工程交付使用后由产权人或者实际使用人承担配套防治工程的维护费用。

5.因工程建设等人为活动引发的地质灾害（隐患），按照“产权归属与预防责任统一”的原则，由工程建设单位、产权人或者其他行为人承担地质灾害（隐患）的预防费用，按照“谁引发、谁治理”的原则，由引发的责任单位承担应急抢险、治理和工程维护费用。

6.根据谁投资、谁受益的原则，鼓励有关单位和企业投资地质灾害治理项目。

7.积极争取中、省、市财政部门对地质灾害补助资金。

- 六、保障措施

## （一）强化组织领导，落实工作责任

各级党委、政府要切实加强对地质灾害防治工作的组织领导，建立健全组织协调机制和实施保障机制，将地质灾害防治工作纳入各级经济发展总体规划；县地质灾害防治领导小组成员单位要抓好规划目标、主要任务和重大项目的落实；高度重视，落实责任，因地制宜，强化实施，确保规划任务有序推进，目标如期实现，主要任务落实好，重大项目实施好。

## （二）强化统筹协调，做好规划衔接

各级人民政府为辖区内地质灾害防治责任主体，应当加强对地质灾害防治工作的领导，把地质灾害防治工作列入重要议事日程。按照“属地管理、分级负责，政府是地质灾害防治责任主体”的原则，实行“党委领导、政府负责、部门协作、公众参与、上下联动”，主要领导亲自安排部署、亲自督查检查等，进一步落实目标任务，强化防治措施，确保防治工作扎实有效开展。自然资源部门要做好地质灾害防治的组织、协调、指导、监督；发改、财政、气象、水利、交通、教育、旅游、扶贫、应急等部门在做好本系统地质灾害防治工作的基础上，要密切配合，共同防治地质灾害。各部门的具体职责如下：

县自然资源局负责指导开展地质灾害隐患巡查、排查、宣传、培训、演练、监测等日常防治工作；负责对符合条件的地质灾害隐患点组织实施工程治理；监督、检查防灾方案的落实情况；负责联合县气象局做好汛期地质灾害气象预报预警等工作；负责为灾情或险情应急处置提供技术支撑；协助做好地质灾害易发区建设项目可行性研究阶段的地质灾害危险性评估以及县级重点工程、基础设施项目建设避让地质灾害隐患点的规划把关工作；配合做好地质灾害威胁区域居民的移民搬迁。

县发改局负责应急储备粮食、食用油和煤、电、气、救灾药品及其他应急物资的储备协调和调拨；负责重大地质灾害后期恢复和应急治理项目计划的统筹安排，协调有关方面落实项目。

县财政局负责地质灾害防治工作的办公经费、监测经费、人员经费的拨付，并在条件许可的情况下安排一定的治理资金。

县气象局负责暴雨和异常天气的监测和预报，并及时向县应急 局、自然资源局提供长期、中期、短期气象预报。

县水利局负责组织开展水利设施沿线地质灾害隐患排查；指导水情、汛情监测以及地质灾害引发的此生洪涝灾害处置、毁坏水利设施修复；保障地质灾害易发区水土保持工作和发生灾害期间的人畜饮水，并对因地质灾害造成的河道堵塞进行疏通。

县交通局、公路段负责对公路、铁路沿线组织开展地质灾害隐患排查巡查工作；负责对已发现的地质灾害隐患点组织开展监测、预报和治理工作，并且在发生地质灾害时负责组织抢修公路，确保交通不中断，及时调集车辆运送救灾人员和抢险物资。

县科教体局负责指导各学校开展地质灾害隐患排查、防灾避险宣传培训、演练等工作；督促学校、幼儿园对危及校舍的地质灾害隐患点进行监测、预报和治理，并保证校舍和广大师生的安全。

县文旅局负责地质灾害防治法律法规、防治常识的宣传，及时播发地质灾害预报预警和抢险救灾工作信息；组织各景区开展地质灾害隐患巡查排查、防灾宣传及演练工作，对排查发现的地质灾害隐患点，要积极组织开展监测预警，并加强防护措施，确保景区工作人员和游客安全。

县扶贫局负责受灾地区灾后扶贫工作。

县应急局负责组织、协调、指导、监督相关行业生产经营单位做好地质灾害隐患排查及治理；牵头组织相关部门开展地质灾害应急救援；做好救灾物资筹备、发放及救济等工作。

各镇(办)要加强组织领导，结合实际编制本辖区年度地质灾害防治方案，据实填写、制作、发放“一表两卡”，并将相关资料于汛前上报县资源局备案；负责组织开展防灾知识宣传和监测人员技能培训；负责对辖区内地质灾害隐患点进行汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作；负责对隐患点责任人和监测人员的日常管理；负责防灾抢险物资储备管理，组建抢险分队，配合应急局开展抢险救援工作。

（三）加强资金保障，拓宽资金来源

完善防灾减灾资金投入机制，落实政府主导、分级负担的原则，将地质灾害防治工作纳入县“十四五”规划和县国土空间总体规划中，从人力、财力、物力方面不断加大投入力度。坚持“谁引发、谁治理”的原则，因工程建设等人为活动引发的地质灾害，由责任单位承担；在地质灾害防治资金方面建立健全多元化投入机制，拓宽资金筹措渠道，以财政投入为主并实现稳定增长，通过企业融资、“谁治理、谁受益”等优惠政策鼓励社会资金投入到地质灾害防治工作中，完善资金使用、筹措、监管制度，健全防治补助项目，规范防治补助标准。

## （四）加强跟踪评估，严格监督检查

县地质灾害防治领导小组要建立规划实施跟踪评估制度，强化规划实施情况的跟踪分析和监督检查。实行目标任务跟踪问效管理制度，明确镇办、各有关部门、社会力量及各责任主体在地质灾害防治工作中的责任和义务，对各项工作任务进行分解下达，加强监督检查。

## （五）运用高新科技，提高防治水平

充分利用现代科学技术方法和手段，做好地质灾害调查、危险性评估、风险性评价、监测预警和工程治理等工作，提高地质灾害综合防治能力，提高地质灾害信息采集和快速处理能力，建立信息共享机制。加强地质灾害减灾防灾关键技术研究，全面提高洛南县地质灾害防治科技水平。

## （六）加强宣传培训，提升防灾减灾救灾能力

普及地质灾害防范知识，加大地质灾害防治宣传培训力度，通过电视、网络、广播、自媒体APP等多种形式的宣传媒介，充分调动广大群众防范地质灾害的积极性，将被动减灾转变为主动防灾，增强干部群众和在校学生的地质灾害识别、避险技能，提高全民地质灾害应急避险和自救互救能力。

- 七、附则

本规划成果包括规划书、图件，规划书与图件具有同等法律效力。

洛南县自然资源局是实施本规划的业务管理部门，负责本规划解释。

本规划自洛南县人民政府批准之日起实施。

- 附表1

- 洛南县地质灾害“十四五”规划经费估算表

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 经费预算 | 经费筹措 (万元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中省财政 | 市级财政 | 县 (区) 财政 |  |
| 一、调查与风险评价 |  |  | 874.8 | 749.8 | 40 | 85 |  |
| 1.洛南县地质灾害风险普查（1:5万） |  |  | 90 | 90 |  |  |  |
| 2021 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 年度 | 1 |  | 90 | 90 |  |  |  |
| 2023 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.重点城镇 1：1 万风险调查评价 |  |  | 399.8 | 399.8 |  |  |  |
| 2021 年度 | 2 |  | 271.2 | 271.2 |  |  | 城关街道办120.8万元（已完成）；巡检镇150.4万元（已完成）；石门镇 128.6万元（已开展） |
| 2022 年度 | 1 |  | 128.6 | 128.6 |  |  |  |
| 2023 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.地质灾害巡查排查核查 |  |  | 50 |  | 15 | 35 |  |
| 2021 年度 |  |  | 10 |  | 3 | 7 |  |
| 2022 年度 |  |  | 10 |  | 3 | 7 |  |
| 2023 年度 |  |  | 10 |  | 3 | 7 |  |
| 2024 年度 |  |  | 10 |  | 3 | 7 |  |
| 2025 年度 |  |  | 10 |  | 3 | 7 |  |
| 4.地质灾害应急响应 |  |  | 75 |  | 25 | 50 |  |
| 2021 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 2022 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 2023 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 2024 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 2025 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 5.地质灾害专项勘查 | 13 |  | 260 | 260 |  |  |  |
| 2021 年度 | 5 |  | 100 | 100 |  |  | 费用预算按 20 万元/点计 |
| 2022 年度 | 4 |  | 80 | 80 |  |  |  |
| 2023 年度 | 4 |  | 80 | 80 |  |  |  |
| 2024 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、监测预警 |  |  | 548.72 | 416 | 26.4 | 106.32 |  |
| 1.群测群防体系建设与维护 |  |  | 87.72 |  | 10.4 | 77.32 |  |
| 2021 年度 | 91 |  | 10.92 |  | 1.2 | 9.72 | 每点年补助1200元 |
| 2022 年度 | 160 |  | 19.2 |  | 2.3 | 16.9 |  |
| 2023 年度 | 160 |  | 19.2 |  | 2.3 | 16.9 |  |
| 2024 年度 | 160 |  | 19.2 |  | 2.3 | 16.9 |  |
| 2025 年度 | 160 |  | 19.2 |  | 2.3 | 16.9 |  |
| 2.地质灾害隐患普适性监测点布设 | 52 |  | 416 | 416 |  |  |  |
| 2022 年度 | 27 |  | 216 | 216 |  |  | 8万元/处 |
| 2023 年度 | 11 |  | 88 | 88 |  |  |  |
| 2024 年度 | 8 |  | 64 | 64 |  |  |  |
| 2025 年度 | 6 |  | 48 | 64 |  |  |  |
| 3.气象预警信息系统升级与维护 |  |  | 45 |  | 16 | 29 |  |
| 2021 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 2022 年度 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  |
| 2023 年度 |  |  | 5 |  | 2 | 3 |  |
| 2024 年度 |  |  | 5 |  | 2 | 3 |  |
| 2025 年度 |  |  | 5 |  | 2 | 3 |  |
| 三、综合治理 |  |  | 4301 | 4301 |  |  |  |
| 1.地质灾害搬迁避险项目 | 38 |  | 1026 | 1026 |  |  |  |
| 2021 年度 | 9 |  | 292.5 | 292.5 |  |  | 228户846人1085间房 |
| 2022 年度 | 8 |  | 252 | 252 |  |  |  |
| 2023 年度 | 8 |  | 112.5 | 112.5 |  |  |  |
| 2024 年度 | 7 |  | 288 | 288 |  |  |  |
| 2025 年度 | 6 |  | 81 | 81 |  |  |  |
| 2.地质灾害排危除险项目 | 23 |  | 575 | 575 |  |  |  |
| 2021 年度 | 6 |  | 150 | 150 |  |  | 92户337人457间房 |
| 2022 年度 | 6 |  | 150 | 150 |  |  |  |
| 2023 年度 | 4 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2024 年度 | 4 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2025 年度 | 3 |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 3.地质灾害工程治理项目 | 15 |  | 2700 | 2700 |  |  |  |
| 2021 年度 | 4 |  | 720 | 720 |  |  | 188户1179人1599间房 |
| 2022 年度 | 2 |  | 360 | 360 |  |  |  |
| 2023 年度 | 5 |  | 900 | 900 |  |  |  |
| 2024 年度 | 2 |  | 360 | 360 |  |  |  |
| 2025 年度 | 2 |  | 360 | 360 |  |  |  |
| 四、风险管控 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 1.地质灾害风险区划图和防治区划图 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 2021 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 年度 | 1 |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 2024 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、能力建设 |  |  | 466 | 0 | 141 | 325 |  |
| 1.地质灾害宣传培训 | 200 | 0.3 | 60 |  | 25 | 35 |  |
| 2021 年度 | 40 | 0.3 | 12 |  | 5 | 7 |  |
| 2022 年度 | 40 | 0.3 | 12 |  | 5 | 7 |  |
| 2023 年度 | 40 | 0.3 | 12 |  | 5 | 7 |  |
| 2024 年度 | 40 | 0.3 | 12 |  | 5 | 7 |  |
| 2025 年度 | 40 | 0.3 | 12 |  | 5 | 7 |  |
| 2.防灾避险演练 | 452 | 0.5 | 226 |  | 76 | 150 |  |
| 2021 年度 | 92 | 0.5 | 46 |  | 16 | 30 |  |
| 2022 年度 | 90 | 0.5 | 45 |  | 15 | 30 |  |
| 2023 年度 | 90 | 0.5 | 45 |  | 15 | 30 |  |
| 2024 年度 | 90 | 0.5 | 45 |  | 15 | 30 |  |
| 2025 年度 | 90 | 0.5 | 45 |  | 15 | 30 |  |
| 3.装备配备和人才队伍建设 | 10 | 3 | 30 |  | 10 | 20 |  |
| 2021 年度 | 3 | 3 | 9 |  | 3 | 6 |  |
| 2022 年度 | 3 | 3 | 9 |  | 3 | 6 |  |
| 2023 年度 | 2 | 3 | 6 |  | 2 | 4 |  |
| 2024 年度 | 2 | 3 | 6 |  | 2 | 4 |  |
| 2025 年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.平战结合技术支撑单位驻守 |  |  | 150 |  | 30 | 120 |  |
| 2021 年度 |  |  | 30 |  | 6 | 24 |  |
| 2022 年度 |  |  | 30 |  | 6 | 24 |  |
| 2023 年度 |  |  | 30 |  | 6 | 24 |  |
| 2024 年度 |  |  | 30 |  | 6 | 24 |  |
| 2025 年度 |  |  | 30 |  | 6 | 24 |  |
| 合计 |  |  | 6250.52 | 5526.8 | 207.4 | 516.32 |  |

附表2

- 洛南县地质灾害防治一览表

| 类型 | 防治措施 | 内容 | 经费(万元) | 拟实施年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查评价 | 洛南县地质灾害风险普查（1:5万） |  | 90 |  |
|  | 1:1 万城镇 (乡镇) 地质灾害风险调查评价项目 | 城关街道办 | 120.8 | 2021 年 |
|  |  | 巡检镇 | 150.4 | 2021 年 |
|  |  | 石门镇 | 128.6 | 2022 年 |
|  | 地质灾害专项勘查 | 西阳沟泥石流、红岭滑坡、涝池畔滑坡、刘涧社区五六组滑坡、赵树沟泥石流 | 100 | 2021 年 |
|  |  | 庙岭组滑坡、西何组滑坡、老沟泥石流、刘家村六祖滑坡 | 80 | 2022 年 |
|  |  | 七磨沟泥石流、电管站房后泥石流、城子泥石流、油坊沟泥石流 | 80 | 2023 年 |
| 监测预警 | 专群结合 | 27处 | 216 | 2022 年 |
|  |  | 11处 | 88 | 2023 年 |
|  |  | 8处 | 64 | 2024 年 |
|  |  | 6处 | 48 | 2025 年 |
| 综合治理 | 搬迁 | 陈涧村水石流、八树沟地面塌陷、下铺村崩塌、东山村滑坡、刘塬沟水石流、豹家沟水石流、七岔沟水石流、葫芦沟水石流、王排沟水石流 | 292.5 | 2021 年 |
|  |  | 杨树岭滑坡、高岭水石流、孙家沟水石流、窑口水石流、胭脂河水石流、东梁滑坡、周家沟地面塌陷、罗窑村十组滑坡 | 252 | 2022 年 |
|  |  | 周家湾水石流、下斜滑坡、宽坪沟水石流、南沟组滑坡、白楼滑坡、双庙水石流 | 112.5 | 2023 年 |
|  |  | 大场滑坡、民成组滑坡、雷坪地面塌陷、阳坡滑坡 | 288 | 2024 年 |
|  |  | 雷鼓台滑坡、卢西滑坡、西沟滑坡、灵神沟组南崩塌、斜岭村十二组泥石流、太白岔水石流 | 81 | 2025 年 |
|  | 排危除险 | 花庙村十三组滑坡、花庙村八组崩塌、板岔沟滑坡、石墙村五组崩塌、红薯岭泥石流、信息沟滑坡 | 150 | 2021 年 |
|  |  | 红庙村崩塌、窑底崩塌、窑上滑坡、铁卢沟滑坡、西洼滑坡、底洼滑坡 | 150 | 2022 年 |
|  |  | 刘涧社区十一组滑坡、柏槐四组滑坡、王涧村滑坡、河西组滑坡 | 100 | 2023 年 |
|  |  | 井山组滑坡、李顺民房后滑坡、西沟崩塌、麻花沟泥石流、 | 100 | 2024 年 |
|  |  | 云蒙山村六组崩塌、水磨组崩塌、巡检街社区二十组滑坡 | 75 | 2025 年 |
|  | 工程治理 | 西阳沟泥石流、红岭滑坡、涝池畔滑坡、刘涧社区五六组滑坡 | 720 | 2021 年 |
|  |  | 刘家村六祖滑坡、赵树沟泥石流 | 360 | 2022 年 |
|  |  | 庙岭组滑坡、西何组滑坡、老沟泥石流、城子泥石流、 油坊沟泥石流 | 900 | 2023 年 |
|  |  | 七磨沟泥石流、电管站房后泥石流 | 360 | 2024 年 |
|  |  | 陈涧村水石流、馒头山地面塌陷 | 360 | 2025 年 |

附表3

- 洛南县地质灾害监测预警点规划一览表

| 序号 | 灾害名称 | 地理位置 |  | 威胁户数 | 威胁人数(人) | 威胁房屋（间） | 威胁财产(万元) | 稳定性、易发性 | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东山村滑坡 | 110°10′54.990″ | 34°13′03.99″ | 1 | 3 | 3 | 30 | 稳定性差 | 2022 |
| 2 | 白庄滑坡 | 110°26′15″ | 34°13′12.99″ | 7 | 24 | 37 | 180 | 稳定性好 |  |
| 3 | 后砭滑坡 | 110°27′27.99″ | 34°05′08.990″ | 4 | 10 | 20 | 120 | 稳定性差 |  |
| 4 | 栲树洼社区五组滑坡 | 110°09′40.989″ | 34°04′19.989″ | 5 | 9 | 26 | 150 | 稳定性较差 |  |
| 5 | 陶川村四六滑坡 | 110°09′55″ | 34°06′43.999″ | 4 | 13 | 17 | 120 | 稳定性较差 |  |
| 6 | 马河村九组滑坡 | 110°06′08.999″ | 33°59′21.990″ | 4 | 15 | 15 | 120 | 稳定性差 |  |
| 7 | 马河村十五组滑坡 | 110°04′15.999″ | 33°57′34.999″ | 2 | 10 | 11 | 60 | 稳定性差 |  |
| 8 | 马河村七组滑坡 | 110°05′34.990″ | 33°59′25.990″ | 2 | 8 | 9 | 60 | 稳定性差 |  |
| 9 | 斜岭村十四组滑坡 | 110°01′24.00″ | 34°18′06.00″ | 2 | 10 | 10 | 60 | 稳定性差 |  |
| 10 | 新村广场滑坡 | 110°28′41.05″ | 34°2′47.37″ | 22 | 89 | 88 | 650 | 稳定性差 |  |
| 11 | 栲树洼三组滑坡 | 110°09′36.67″ | 34°04′43.92″ | 4 | 17 | 35 | 120 | 稳定性差 |  |
| 12 | 姚家院滑坡 | 109°48′56.37″ | 34°13′09.26″ | 6 | 21 | 32 | 250 | 稳定性差 |  |
| 13 | 峪口村三组后坡滑坡 | 110°04′37.91″ | 34°13′33.75″ | 5 | 27 | 29 | 100 | 稳定性差 |  |
| 14 | 李家庄滑坡 | 110°05′33.94″ | 34°15′18.77″ | 4 | 16 | 16 | 120 | 稳定性差 |  |
| 15 | 太白岔西头滑坡 | 110°05′20.26″ | 34°16′15.21″ | 3 | 14 | 33 | 100 | 稳定性差 |  |
| 16 | 水岔滑坡 | 110°7′42.89″ | 34°15′59.35″ | 5 | 22 | 28 | 230 | 稳定性差 |  |
| 17 | 店门滑坡 | 110°8′40.52″ | 34°16′23.15″ | 6 | 29 | 30 | 220 | 稳定性差 |  |
| 18 | 老庄滑坡 | 110°08′23″ | 34°17′56″ | 3 | 15 | 13 | 90 | 稳定性差 |  |
| 19 | 巡检街社区二十组滑坡 | 110°10′21.09″ | 34°04′41.79″ | 10 | 34 | 41 | 180 | 稳定性差 |  |
| 20 | 寨子湾龙脖子滑坡 | 110°19′52.59″ | 34°17′14.06″ | 7 | 37 | 43 | 210 | 稳定性差 |  |
| 21 | 黄花帐滑坡 | 110°08′4.2″ | 34°18′24.4″ | 4 | 17 | 23 | 150 | 稳定性差 |  |
| 22 | 伏龙湾滑坡 | 110°05′55.64″ | 34°02′23.31″ | 13 | 51 | 124 | 560 | 稳定性差 |  |
| 23 | 庙岭组滑坡 | 110°22′22.57″ | 34°06′21.12″ | 8 | 43 | 87 | 348 | 稳定性差 |  |
| 24 | 樊岭组滑坡 | 110°20′16.83″ | 34°9′45.17″ | 19 | 57 | 92 | 380 | 稳定性差 |  |
| 25 | 窑沟组滑坡 | 110°31′19.00″ | 34°1′30.00″ | 9 | 29 | 42 | 150 | 稳定性差 |  |
| 26 | 蟒岭泥石流 | 110°33′33.990″ | 33°51′50.990″ | 7 | 28 | 28 | 210 | 稳定性好 |  |
| 27 | 高面砭滑坡 | 110°01′42.989″ | 34°07′43.989″ | 8 | 33 | 34 | 180 | 稳定性较差 |  |
| 28 | 曰红组滑坡 | 110°18′49.68″ | 34°6′33.84″ | 2 | 8 | 6 | 25 | 稳定性差 | 2023 |
| 29 | 烤树坡滑坡 | 110°12′37.90″ | 34°07′08.07″ | 3 | 13 | 7 | 65 | 稳定性差 |  |
| 30 | 马金山房后滑坡 | 110°12′04.01″ | 34°06′40.55″ | 2 | 9 | 15 | 60 | 稳定性差 |  |
| 31 | 李安民房前滑坡 | 110°21′19.83″ | 34°06′55.55″ | 5 | 14 | 24 | 90 | 稳定性差 |  |
| 32 | 丰山组滑坡 | 110°11′3.05″ | 34°06′24.48″ | 2 | 8 | 12 | 60 | 稳定性差 |  |
| 33 | 郝岭组滑坡 | 110°11′32″ | 34°03′36″ | 4 | 17 | 18 | 80 | 稳定性差 |  |
| 34 | 后塬组滑坡 | 110°09′11″ | 34°03′20″ | 6 | 22 | 32 | 150 | 稳定性差 |  |
| 35 | 陈家梁滑坡 | 110°10′23.40″ | 34°5′51.45″ | 6 | 24 | 45 | 300 | 稳定性差 |  |
| 36 | 宽坪滑坡 | 110°25′22.990″ | 34°10′29.989″ | 2 | 3 | 5 | 60 | 稳定性好 |  |
| 37 | 窑上滑坡 | 110°25′48″ | 34°10′32.990″ | 3 | 8 | 13 | 90 | 稳定性好 |  |
| 38 | 前砭组滑坡 | 110°28′09.43″ | 34°04′53.65″ | 2 | 9 | 10 | 80 | 稳定性差 |  |
| 39 | 坟畔滑坡 | 110°28′13.98″ | 34°06′35.56″ | 3 | 18 | 18 | 80 | 稳定性差 | 2024 |
| 40 | 后洼组滑坡 | 110°30′42.42″ | 34°05′10.02″ | 3 | 9 | 20 | 80 | 稳定性差 |  |
| 41 | 峪口村十组滑坡 | 110°05′15.99″ | 34°14′16.990″ | 2 | 3 | 9 | 90 | 稳定性差 |  |
| 42 | 栗西口村六组滑坡 | 110°01′44.82″ | 34°13′30.77″ | 3 | 9 | 9 | 54 | 稳定性差 |  |
| 43 | 云蒙山村十二组滑坡 | 110°02′45.10″ | 34°11′17.45″ | 2 | 5 | 6 | 10 | 稳定性差 |  |
| 44 | 太白岔村三组滑坡 | 110°05′28.12″ | 34°16′18.11″ | 6 | 21 | 40 | 180 | 稳定性差 |  |
| 45 | 李家庄滑坡 | 110°05′33.94″ | 34°15′18.77″ | 4 | 16 | 16 | 120 | 稳定性差 |  |
| 46 | 洞后滑坡 | 110°10′26.91″ | 34°13′53.42″ | 2 | 11 | 8 | 32 | 稳定性差 |  |
| 47 | 三岔村十组滑坡 | 110°04′26.43″ | 34°11′59.07″ | 3 | 13 | 16 | 48 | 稳定性差 | 2025 |
| 48 | 郝村组东头滑坡 | 110°21′50.4″ | 34°14′39.0″ | 3 | 11 | 21 | 80 | 稳定性差 |  |
| 49 | 药庙组滑坡 | 110°03′28.95″ | 34°03′19.89″ | 3 | 7 | 32 | 150 | 稳定性较差 |  |
| 50 | 老婆组滑坡 | 110°26′38.98″ | 34°18′17.56″ | 2 | 10 | 13 | 39 | 稳定性差 |  |
| 51 | 后头洼泥石流 | 110°03′36.43″ | 34°13′35.18″ | 3 | 10 | 10 | 50 | 稳定性差 |  |
| 52 | 王家沟泥石流 | 109°48′44.28″ | 34°11′47.68″ | 4 | 11 | 12 | 130 | 稳定性差 |  |

附图1

附图2

抄送：市政府办。

县委办，人大办，政协办，纪委办，人武部办。

县法院，检察院。

洛南县人民政府办公室                    2023年3月15日印发