附件1

县级领导联系包抓2023年在建重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 主抓县级 领导 | 协助县级 领导 | 责任单位 | 年度责任清单 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫岗乳业三产融合项目 | 南京卫岗乳业 有限公司 | 杨长江 | 姚 猛 杨新良 | 县农业农村局 | 生态智慧奶牛牧场建成，乳品智能工厂设备安装 | 市级、县级 重点项目 |
| 2 | 仓颉康养度假区 建设项目 | 仓颉小镇旅游公司 | 刘文革 | 张 玉 | 县文旅局 | 仓颉文化康养产业园建成投入运营 | 市级、县级 重点项目 |
| 3 | 洛南鑫华达建材 骨料生产项目 | 陕西鑫华达建材 有限公司 | 方德军 | 彭书旺 | 县资源局 县经贸局 | 厂房主体基本建成 | 市级、县级 重点项目 |
| 4 | 伶伦康养生态旅游度假区项目 | 音乐小镇旅游公司 | 李江峰 | 张 玉 | 县文旅局 县住建局 | 完成音乐小镇提升工程2023年投资计划 | 县级重点项目 |
| 5 | 商洛经开区基础 设施项目 | 经开区筹建处 | 彭书旺 | 郭 鹏 | 经开区筹建处 | 完成用地、设计等前期工作 | 县级重点项目 |
| 6 | 华钼公司钼产业园项目 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司 | 彭书旺 | 郭 鹏 | 县域工业集中区 | 完成厂房改造及部分设备安装 | 市级、县级 重点项目 |
| 7 | 宁洛产业示范园 项目 | 县域工业集中区 | 姚 猛 | 郭 鹏 | 县域工业集中区 | 标准化厂房全面建成投入试用，一期入驻企业投产，二期企业入驻 | 省级、市级、县级重点项目 |
| 8 | 西北核桃物流园 建设项目 | 县林业局 | 刘雪锋 | 宋少辉 | 县林业局 | 冷库、立体库、加工车间全面建成，招引1-2家核桃加工企业入驻园区，物流园正常营运 | 省级、市级、县级重点项目 |
| 9 | 牛王沟便民市场项目 | 城投公司 | 李亚锋 |  | 县住建局 县经贸局 | 年底前建成投入运营 | 县级重点项目 |
| 10 | 洛南环亚源生态岛环保科技产业园 建设项目 | 洛南环亚源生态岛环保科技有限公司 | 李亚锋 |  | 县域工业集中区 | 二期3-5家企业建成投产 | 省级、市级、县级重点项目 |
| 11 | 中能建集团90兆瓦光伏发电项目 | 中国能源建设集团有限公司 | 李亚锋 |  | 县发改局 | 土地流转完成，光伏支架完成80%，30%建成并网发电，升压站用地审批完成 | 市级、县级 重点项目 |
| 12 | 便民服务中心建设项目 | 县住建局 县直部门综合楼 项目管理处 | 李亚锋 |  | 县住建局 县直部门综合楼项目管理处 | 县直部门综合楼改造完成；停车场充电桩建成投用 | 市级、县级 重点项目 |
| 13 | 东城区“白改黑”项目 | 县住建局 | 索 涛 |  | 县住建局 | 年底前全面建成通车 | 县级重点项目 |
| 14 | 东风路建设项目 | 县发改局 | 索 涛 |  | 县住建局 县发改局 | 住建局、城关街办负责完成拆迁安置，发改局负责年底前全面建成通车 | 县级重点项目 |
| 15 | 洛南县体育运动 中心建设项目 | 项目筹建处 | 索 涛 |  | 县科教体局 | 主体建设完成30% | 县级重点项目 |
| 16 | 四皓康养新城基础设施建设项目 | 县住建局 | 索 涛 |  | 县住建局 | 阳光大道建成通车，谢湾路、油库路完成前期工作，开工建设，收储土地1000亩 | 市级、县级 重点项目 |
| 17 | 黄龙河流域水污染综合治理工程项目 | 县环境局 | 索 涛 |  | 县环境局 | 完成2023年治理任务 | 市级、县级 重点项目 |
| 18 | 洛南盆地旧石器 博物馆建设项目 | 项目管理处 | 索 涛 | 张 玉 | 县文旅局 | 前期手续办理完成，基础处理，主体工程开工建设 | 市级、县级 重点项目 |
| 19 | 邦友公司改扩建及生产线技改项目 | 邦友公司 | 李福军 |  | 县域工业集中区 | 改扩建及生产线技改完成，形成产能 | 县级重点项目 |
| 20 | 洛南装配式建筑 板材生产项目 | 陕西鑫磊恒达新型建材有限公司 | 李福军 |  | 县域工业集中区 | 一期正常运营，二期建成投产 | 市级、县级重点项目 |
| 21 | G344古城至洛南 公路项目 | 县交通局 | 李福军 | 张 翔 | 县交通局 | 完成用地等前期手续办理，开工建设，路基处理完成50% | 市级、县级 重点项目 |
| 22 | 县医院迁建项目 | 县卫健局 | 李福军 | 樊 岳 | 县卫健局 | 完成用地等各项前期工作，开工建设 | 县级重点项目 |
| 23 | 煌朝公司年产100万平方米真空玻璃项目 | 江苏煌朝真空玻璃科技有限公司 | 林 萍 | 郭 鹏 | 县域工业集中区 | 厂房、办公楼建成 | 市级、县级 重点项目 |
| 24 | 中电建集团绿色 矿山开发项目 | 中电建集团 | 郭民成 |  | 县资源局 | 全面建成投产 | 省级、市级、县级重点项目 |
| 25 | 鑫城公司宋家沟 钼矿综合回收利用项目 | 西安鑫城投资有限公司洛南县钼业 分公司 | 杨新良 |  | 县经贸局 | 完成各项前期手续，开工建设 | 县级 重点项目 |
| 26 | 东知公司年产100万吨石英石开采 加工项目 | 洛南县东知矿业 有限公司 | 杨新良 |  | 县资源局 | 前期工作全面完成，厂房主体建成，生产线设备安装完成50% | 市级、县级 重点项目 |
| 27 | 洛南县中医医院 迁建项目 | 中医院管理处 | 景建民 |  | 县卫健局 | 传染病医院、门诊综合楼全面建成投用，住院楼、行政康复楼主体建成 | 市级、县级 重点项目 |
| 28 | 九龙公司钼选厂 扩建技改项目 | 九龙公司 | 张 翔 |  | 县经贸局 | 9月底前全面建成投产，按照观摩项目要求，高标准打造提升内外环境 | 县级重点项目 |
| 29 | 晶鸿公司年产100万吨高纯石英砂项目 | 洛南县晶鸿材料 科技有限公司 | 张 翔 |  | 经贸局 | 前期工作全面完成，厂房建成，生产线建成投产 | 市级、县级 重点项目 |
| 30 | 洛南至卢氏（陕豫界）高速公路项目 | 陕西洛卢高速公路有限公司 | 张 翔 |  | 县交通局 | 自开工累计征地拆迁及临时工程完成100%，路基工程完成17.73%，桥梁工程完成53.68%，隧道工程完成45.37% | 市级、县级 重点项目 |
| 31 | 甘河综合整治提升项目 | 县水利局 | 宋少辉 |  | 县水利局 | 年底前全面建成投用 | 县级新增重点项目 |
| 32 | 国家碳汇储备林项目 | 县林业局 | 宋少辉 |  | 县林业局 | 储备林建设完成50% | 市级、县级 重点项目 |
| 33 | 秦岭山水乡村建设项目 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 宋少辉 |  | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 古城苏陕协作四方结对共建美丽乡村项目建成对外开放 | 市级、县级 重点项目 |
| 34 | 洛南县伊洛河流域水环境综合治理项目 | 县环境局 | 宋少辉 |  | 县环境局 | 完成2023年治理任务 | 市级、县级 重点项目 |

附件2

县级领导联系包抓2023年重大前期项目表

| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 主抓县级 领导 | 协助县级 领导 | 责任单位 | 年度责任清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅产业园建设项目 | 县域工业集中区 县经贸局 | 杨长江 | 张 翔 | 县域工业集中区 县经贸局 | 聘请专业团队规划设计，招大引强，打造百亿级产业园 | 市级重大前期项目 |
| 2 | 宁西线（砚川）至洛南货运铁路项目 |  | 方德军 | 李亚锋 | 县发改局 | 完成项目工可研、立项（核准） | 市级重大前期项目 |
| 3 | 钼产业园建设项目 | 西部鑫兴、华钼 公司等 | 方德军 | 郭 鹏 | 县域工业集中区 | 聘请专业团队规划设计，招大引强，打造百亿级产业园 | 市级重大前期项目 |
| 4 | 西安商洛4C支线机场 建设项目 |  | 彭书旺 |  | 县发改局 | 配合市发改委完成选址等前期工作 | 省级重大前期项目 |
| 5 | 核桃产业园建设项目 | 县林业局 | 彭书旺 | 宋少辉 | 县林业局 | 聘请专业团队规划设计，招大引强，打造百亿级产业园 |  |
| 6 | 非金属产业园建设项目 | 招引社会资本 | 李亚锋 |  | 县域工业集中区 县经贸局 | 开发钾长石、海泡石、白云石等非金属矿，聘请专业团队规划设计，招大引强，打造百亿级产业园 |  |
| 7 | 华奕公司硅产业园年产120万吨光伏新材料项目 | 洛南县华奕硅业新材料有限公司 | 郭民成 | 刘 涛 | 县经贸局 | 协助企业完成硅产业园各项审批手续办理 |  |
| 8 | 华新新型建材产业园项目 | 华新新型建筑材料（洛南）有限公司 | 孙占良 |  | 县资源局 | 协助企业完成用能及用地审批手续办理 |  |
| 9 | S13澄商高速项目 |  | 张 翔 |  | 县交通局 | 继续与省交通厅对接，启动工可研及初步设计等前期工作 | 市级重大前期项目 |
| 10 | 洛南现代农业产业园 建设项目 | 县农业农村局 景村镇 | 宋少辉 |  | 县农业农村局 景村镇 | 完成资产盘活及前期工作，开工建设 |  |
| 11 | 豆腐产业园建设项目 | 招引社会资本 | 宋少辉 |  | 县农业农村局 | 完成选址规划，积极招商 |  |